# Korisničke priče i zahtjevi

## Korisnički zahtjevi

ClimbCro aplikacija bi bila namijenjena za planinarenje. Ona će korisnicima omogućiti da kreiraju svoj profil, te snimaju svoju planinarsku rutu preko GPS satelita. Na tu snimljenu rutu korisnici mogu dodavati savjete, slike i komentare kojima bi se korisnicima olakšalo planinarenje i smanjila mogućnost neke nesreće. Aplikacija bi poticala i natjecateljski duh svakog korisnika, zato jer kod svake rute, osim osnovnih informacija, pisalo bi i najbolje vrijeme za koje je neki korisnik prošao tu rutu. Svaki korisnik bi imao uvid u svoju statistiku koja bi pokazivala vremena za pojedine staze i ukupnu statistiku korisnika.

Aplikacija bi trebala imati sljedeće funkcionalnosti:

* Registracija i prijava korisnika
* Snimanje i kreiranje planinarske rute
* Dodavanje opisa i savjeta planinarskim rutama
* Pregled postojećih planinarskih ruta
* Komentiranje i ocjenjivanje postojećih ruta
* Pregled statistike pojedine rute
* Pregled vlastite statistike

## Korisničke priče

Korisnička priča:

* Korisniku treba biti omogućeno pokretanje aplikacije putem ikone iz izbornika
* Korisniku treba biti omogućeno registriranje i/ili prijava korisničkog računa
* Korisniku treba biti dostupno snimanje i kreiranje planinarske rute
* Korisniku treba biti dostupno dodavanje opisa i savjeta na pojedine rute
* Korisniku treba biti dostupno pregledavanje postojećih planinarskih ruta
* Korisniku treba biti dostupno komentiranje i ocjenjivanje postojećih ruta
* Korisniku treba biti dostupno pregledavanje statistike planinarskih ruta
* Korisniku treba biti dostupno pregledavanje vlastite statistike

# Product Backlog i Sprint backlog lista

Na Product Backlog listi nalaze se funkcionalnosti koje želimo implementirati u našu aplikaciju. One su označene sa pripadajućim prioritetima. Sastoji se od aktivnosti koje smatramo da treba implementirati, a lista će se i kroz sljedeće faze nadopunjavati ovisno o potrebi.

Naš projekt se sastoji od tri Sprinta, a svaki Sprint traje tri tjedna. Kraj prvog Sprinta je dan predaje prve faze projekta. U tablici najmanji prioritet je označen brojem 3, a najveći prioritet brojem 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | **Projektni zadatak** | **Prioritet** | **Zaduženi** | **Status** |
| **1** | Razrada korisničkih zahtjeva | 1 | IH, DH, TH | Završeno |
| **2** | Izrada Mock-up nacrta sučelja aplikacije | 2 | IH, TH | Završeno |
| **3** | Izrada ERA modela baze podataka | 1 | TH | Završeno |
| **4** | Izrada baze podataka | 1 | DH, TH | Završeno |
| **5** | Izrada Use-case dijagrama | 2 | TH | Završeno |
| **6** | Izrada početnog sučelja aplikacije | 1 | TH, DH | Završeno |
| **7** | Implementacija pokretanja aplikacije iz izbornika | 1 | DH, TH | Završeno |
| **8** | Povezivanje s bazom podataka | 1 | DH | Završeno |
| **9** | Implementacija registracije korisnika | 1 | IH, DH | Završeno |
| **10** | Implementacija prijave korisnika | 1 | IH, DH | Završeno |
| **11** | Implementacija snimanja rute s lokalnom pohranom | 1 | TH | Završeno |
| **12** | Implementacija pregleda lokalno snimljenih ruta | 1 | DH | Završeno |
| **13** | Izrada dijagrama klasa | 3 | IH | Završeno |
| **14** | Implementacija snimanja ruta u online bazu | 1 | IH, DH, TH | Završeno |
| **15** | Implementacija pregleda ruta iz online baze | 1 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **16** | Implementacija mogućnosti komentiranja i ocjenjivanja planinarskih ruta | 1 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **17** | Implementacija mogućnosti dodavanja savjeta, slika i opisa planinarskim rutama | 1 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **18** | Implementacija vremena koje je potrebno za prolaz ruta | 1 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **19** | Implementacija statistike za korisnike | 1 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **20** | Dizajn korisničkog sučelja | 3 | IH, DH, TH | Nije počelo |
| **21** | Priprema prezentacije proizvoda | 2 | IH, DH, TH | Nije počelo |

Lista implementiranih funkcionalnosti za prvi Sprint.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | **Projektni zadatak** | **Prioritet** | **Zaduženi** | **Status** |
| **1** | Razrada korisničkih zahtjeva | 1 | IH, DH, TH | Završeno |
| **2** | Izrada Mock-up nacrta sučelja aplikacije | 2 | IH, TH | Završeno |
| **3** | Izrada ERA modela baze podataka | 1 | TH | Završeno |
| **4** | Izrada baze podataka | 1 | DH, TH | Završeno |
| **5** | Izrada Use-case dijagrama | 2 | TH | Završeno |
| **6** | Izrada početnog sučelja aplikacije | 1 | TH, DH | Završeno |
| **7** | Implementacija pokretanja aplikacije iz izbornika | 1 | DH, TH | Završeno |
| **8** | Povezivanje s bazom podataka | 1 | DH | Završeno |
| **9** | Implementacija registracije korisnika | 1 | IH, DH | Završeno |
| **10** | Implementacija prijave korisnika | 1 | IH, DH | Završeno |
| **11** | Implementacija snimanja rute s lokalnom pohranom | 1 | TH | Završeno |
| **12** | Implementacija pregleda lokalno snimljenih ruta | 1 | DH | Završeno |
| **13** | Izrada dijagrama klasa | 3 | IH | Završeno |